PROJECTIONS MRR — TIMELINE 6 MOIS

Plateforme SaaS Immobilier B2B avec IA  ·  Mars 2026 – Août 2026

Document d'estimation — À faire vérifier par un expert comptable

# 1. Résumé exécutif

Ce document projette les revenus récurrents mensuels (MRR) sur les 6 premiers mois de commercialisation de la plateforme Look4Immo.pro, un portail SaaS B2B d'annonces immobilières professionnelles augmenté par l'IA (comparable à BureauxLocaux.com). Les projections sont établies sur la base de la stratégie de communication définie, du budget publicitaire disponible et des benchmarks sectoriels.

| Scénario réaliste M6 | Break-even estimé | Nb. agences payantes (M6) | Prix moyen abonnement |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 500 €/mois | Mois 4 – 5 | 65 – 110 | 199 – 399 € |

# 2. Hypothèses de base

Les projections reposent sur les hypothèses suivantes, issues de la stratégie de communication et du rapport de marché. Ces chiffres sont des estimations et doivent être ajustés au fil de l'exécution.

| Paramètre | Valeur retenue | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Abonnement Standard agence | 199 €/mois | Offre d'entrée payante |
| Abonnement Premium agence | 399 €/mois | Offre avec visibilité renforcée |
| Mix moyen payant | ~240 €/mois | 70 % Standard / 30 % Premium |
| Maintenance client n°1 (Mith) | 1 500 €/mois | Dès livraison V1 (~M2) |
| Budget publicité (ads) | 500 → 2 000 €/mois | Progression sur 6 mois |
| Agences contactées / semaine | 50 à 80 | Cold outreach LinkedIn + email |
| Taux réponse outreach B2B | 8 – 15 % | Benchmark secteur immo |
| Taux conversion freemium → payant | 20 – 30 % | Après 30 jours d'essai |
| Google Ads | Démarrage M4 | Quand stock >500 annonces |
| Partenariat Ubiflow | Live à M3 | Flux automatique d'annonces |

# 3. Timeline opérationnelle — Mois par mois

Vue synthétique des actions clés sur chaque mois, des leviers activés, et de la croissance attendue en nombre d'agences inscrites et payantes.

|  | M1 Mars | M2 Avril | M3 Mai | M4 Juin | M5 Juillet | M6 Août | Impact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🔨 Dev & livraison | V1 en cours | Livraison V1 | V1 live | V1.5 | V2 prep | V2 beta | bg: BLUE_PALE |
| 📤 Cold outreach | 50/sem | 60/sem | 70/sem | 80/sem | 80/sem | 80/sem | ↑ Régulier |
| 🤝 Ubiflow | Négociation | Intégration | Live 🟢 | Optimisation | Scale | Scale | Flux auto |
| 📢 Google Ads | — | — | — | Launch 🟢 | 300 € | 600 € | Trafic B2C |
| 🔍 SEO / Contenu | Setup | 2 art/sem | 2 art/sem | 2 art/sem | Premiers résultats | Croissance | Long terme |
| 🏢 Agences inscrites (cumulées) | 5 – 15 | 20 – 40 | 50 – 90 | 90 – 150 | 150 – 220 | 220 – 320 | Communauté |
| 💳 Agences payantes (cumulées) | 2 – 5 | 6 – 15 | 15 – 30 | 28 – 50 | 45 – 75 | 65 – 110 | MRR récurrent |

# 4. Projections MRR — 3 scénarios

Trois scénarios sont proposés : pessimiste (faible traction), réaliste (hypothèses centrales), optimiste (surperformance du cold outreach + Ubiflow). Le MRR inclut la maintenance du client n°1 (livraison M2 ~1 500 €/mois) + abonnements SaaS agences.

| Scénario | M1 – Mars | M2 – Avr. | M3 – Mai | M4 – Juin | M5 – Juil. | M6 – Août |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inclut : maintenance client + abonnements SaaS agences |  |  |  |  |  |  |
| 🔴 Pessimiste | 500 € | 1 700 € | 3 200 € | 4 800 € | 6 500 € | 8 500 € |
| 🟡 Réaliste | 1 200 € | 3 500 € | 6 000 € | 9 500 € | 13 500 € | 18 500 € |
| 🟢 Optimiste | 2 000 € | 5 500 € | 9 500 € | 15 000 € | 22 000 € | 30 000 € |
| 📍 Break-even estimé | — | — | — | Possible M4 | Réaliste M5 | Confirmé M6 |

# 5. Analyse du break-even

Le seuil de rentabilité est atteint lorsque le MRR couvre l'ensemble des coûts fixes et variables mensuels. Voici la décomposition des coûts et le nombre d'abonnés requis :

| Poste de coût mensuel | Fourchette basse | Fourchette haute |
| --- | --- | --- |
| Dev / maintenance (Mith + infra) | 3 000 € | 5 000 € |
| Marketing (ads + outils) | 1 500 € | 3 500 € |
| Outils SaaS (Apollo, Lemlist, Semrush…) | 400 € | 800 € |
| Divers (domaines, hébergement, misc) | 200 € | 500 € |
| TOTAL coûts mensuels | 5 100 € | 9 800 € |
| Nb. d'agences payantes pour BE (à 240 € moy.) | ~22 agences | ~41 agences |

→ Avec le scénario réaliste, Look4Immo.pro atteint le break-even entre M4 et M5, avec 28 à 50 agences payantes actives.

# 6. Leviers de croissance & plan d'activation

Quatre canaux prioritaires ont été identifiés. Le cold outreach est à activer immédiatement (ROI le plus rapide). Google Ads attend la disponibilité d'un stock d'annonces suffisant (>500 biens via Ubiflow).

| Canal | Coût mensuel | Délai d'effet | Impact MRR estimé |
| --- | --- | --- | --- |
| Cold outreach LinkedIn + email | 200 – 400 € (outils) | Immédiat (M1) | +500 à 1 500 €/mois dès M2 |
| Partenariat Ubiflow | Quasi nul (2j dev) | M3 (contenu auto) | x2 sur SEO + crédibilité |
| Google Ads | 500 – 2 000 € | M4 (stock annonces requis) | +1 000 à 3 000 € leads/mois |
| SEO & Contenu | 400 – 800 € (rédacteur) | M5 – M6 (long terme) | +2 000 à 5 000 €/mois à M9+ |
| Référencement agences (réseau Mith + client n°1) | 0 € | Immédiat | +2 à 5 agences/mois via réseau |

# 7. Risques & facteurs de correction

Ce document est une estimation. Les principaux facteurs pouvant dégrader les projections :

| Risque | Probabilité | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Délai de livraison V1 (Mith) | Moyenne | Contrat avec jalons + pénalités |
| Faible taux de conversion freemium → payant | Moyenne | Onboarding personnalisé, trial 30j |
| Concurrence SeLoger Pro / BureauxLocaux | Faible à court terme | Niche IA conversationnelle différenciante |
| Dépassement budget marketing | Faible | Cap mensuel fixé, reporting hebdo |
| Refus partenariat Ubiflow | Faible | Alternatives : Netty, Apimo, Bien'ici Pro |

⚠  Avertissement : ce document est une estimation prospective basée sur des hypothèses de marché. Les résultats réels peuvent différer significativement. Ces projections ne constituent pas une garantie de performance et doivent être validées par un expert-comptable avant toute décision d'investissement.