🏠 PROJET SaaS IMMOBILIER Rapport de faisabilité, options stratégiques & estimations de coûts Préparé par Yanis • 28 Février 2026 • Confidentiel

# 1.  Contexte du Projet

L’agent immobilier souhaite créer une plateforme SaaS de recherche de biens immobiliers augmentée par l’IA, comparable à BureauxLocaux.com mais orientée vers le résidentiel/mixte avec des fonctionnalités de recherche intelligente. La réunion de ce jour a permis de converger vers l’Option 2 (développement V1 avec un développeur confirmé).

## Référence marché : BureauxLocaux.com

| Métrique | Donnée |
| --- | --- |
| Annonces en ligne | 55 000 – 72 000 biens (bureaux, commerces, entrepôts) |
| Transactions analysées | 350 000+ depuis 2020 |
| Visites mensuelles IDF | ~150 000 chefs d’entreprise/mois |
| Réseau agences | 800+ agences partenaires en France |
| Cible du projet | 10 000 biens pour la V1, mixte résidentiel + IA de recherche |

# 2.  Partenaire « Ubilis » — Recherche & Analyse

⚠️ Nom introuvable en l’état Aucune entreprise française nommée « Ubilis » active dans l’immobilier ou la gestion de garages/parkings n’a été trouvée. Le nom est peut-être mal orthographié ou peu référencé. Voir les pistes ci-dessous.

## Pistes probables — à confirmer avec le client

| Nom possible | Activité | Lien |
| --- | --- | --- |
| Ubiflow | Plateforme marketing digital pour professionnels de l’immobilier, diffusion multi-portails | ubiflow.com |
| OuiPark | Optimisation de parking via data + conseil stratégique | ouipark.com |
| Stonal | SaaS de gestion documentaire immobilière par IA | stonal.com |
| Parking Nomad | Location de parkings entre particuliers en France | parkingnomad.fr |

❓ Question clé à poser au client Demander au client de confirmer l’orthographe exacte ou le site web du partenaire. Si c’est Ubiflow, c’est très pertinent : ils gèrent la diffusion d’annonces sur tous les portails majeurs (SeLoger, Bien’ici, LeBonCoin…) et pourraient être un fournisseur de flux.

# 3.  APIs & Fournisseurs de données immobilières

Pour alimenter une plateforme à 10 000+ biens, trois stratégies sont possibles.

## 3.1  Comparatif des fournisseurs d’API

| Fournisseur | Couverture | Volume | Tarif | Recommandé pour |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MoteurImmo | 97% annonces France, centaines de sources | Temps réel | Pay per use, dégressif — le moins cher | ⭐ V1 / test rapide |
| Fluximmo | 20 portails immobiliers, data enrichie | Temps réel | À négocier (B2B) | Pipeline data solide |
| Yanport | 15 sources, évolution prix, durées de commerc. | Batch + API | Usage-based | Analyse marché + IA prix |
| Melo.io | 900+ plateformes dont LeBonCoin, 50k annonces/j | 50 000/jour | À négocier | Volume max + LBC |
| Casapulse | Data hub immo, flux structurés | Custom | À demander | Données enrichies |
| LeBonCoin Pro | 150 000 annonces professionnelles | Direct | Partenariat commercial requis | V2+ si volume |

## 3.2  Coûts infra & IA pour 10 000 biens

| Poste | V1 (0–6 mois) | V2 (6–18 mois) |
| --- | --- | --- |
| API données (MoteurImmo) | ~100–500 €/mois | ~300–1 000 €/mois |
| API IA recherche (OpenAI/Anthropic) | ~300–1 000 €/mois | ~1 000–3 000 €/mois |
| Hébergement (Vercel + Supabase ou AWS) | ~150–400 €/mois | ~500–1 500 €/mois |
| Scraping initial 10 000 biens (one-shot) | 3 000–8 000 € | — |
| → Total run mensuel estimé | ~550–1 900 €/mois | ~1 800–5 500 €/mois |

# 4.  Les 3 Options de Développement

OPTION 1 Yanis comme développeur

Cursor / Vibe-coding — Réalisation ultra-rapide mais sécurité limitée à l’échelle ⏱ Timeline V1 : 4–6 semaines 🛡️ Tenue à l’échelle : ~3 mois avant failles sécurité sérieuses (10 000 users → problème) 💰 Coût dev : 3 000 – 6 000 € (outils + temps) 💰 Coût com : 1 000 – 2 500 €/mois (freelance) 💰 Total phase 1 : 5 000 – 10 000 € ✅ Avantage : Le plus rapide, le moins cher pour tester le marché ❌ Inconvénient : Non viable au-delà de 3 mois — risque sécurité injouable à volume

OPTION 2 Mith comme développeur ★ RECOMMANDÉE

Développeur confirmé — V1 solide, tient 6 mois à l’échelle — OPTION RETENUE ⏱ Timeline V1 : 6–10 semaines 🛡️ Tenue à l’échelle : ~6 mois avec vrai flux utilisateurs (sécurité robuste) 💰 Coût dev : 12 000 – 25 000 € (tarif freelance confirmé) 💰 Coût com : 2 000 – 4 000 €/mois (micro-agence ou freelance senior) 💰 Total phase 1 : 20 000 – 35 000 € 💰 Marge Yanis (gestion projet) : 15–20% du budget total → 3 000 – 7 000 € ✅ Avantage : Bon équilibre vitesse/solidité, on garde la relation client + la marge ⚠️ À anticiper : Transition vers agence au bout de 6 mois si forte montée en charge

OPTION 3 Agence de développement

Pleinement professionnel — maintenance incluse — scalable long terme ⏱ Timeline V1 : 3–5 mois 🛡️ Tenue à l’échelle : Long terme, maintenance continue, 10 000+ users sans problème 💰 Coût dev V1 : 45 000 – 90 000 € 💰 Maintenance mensuelle : 2 000 – 4 500 €/mois 💰 Coût com agence : 4 000 – 10 000 €/mois 💰 Total an 1 : 80 000 – 150 000 € 💰 Marge Yanis (gestion projet) : 10–15% → 8 000 – 22 000 € ✅ Avantage : Sécurisé, scalable, maintenu — la bonne solution pour la V2 ❌ Inconvénient : Cher et plus lent — risqué si le marché n’est pas validé

# 5.  Analyse de Rentabilité

## 5.1  Scénarios de revenus SaaS immobilier

Base : SaaS avec abonnement mensuel pour agences / porteurs de projets. Fourchette selon le positionnement tarifaire.

| Scénario | Clients an 1 | ARPU/mois | ARR estimé | Marge brute (60%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🟡 Conservateur | 20 | 150 € | 36 000 € | ~21 600 €/an |
| 🟠 Modéré | 50 | 200 € | 120 000 € | ~72 000 €/an |
| 🟢 Optimiste | 120 | 300 € | 432 000 € | ~259 200 €/an |

## 5.2  Seuil de rentabilité — Option 2 (Mith)

| Poste | Mensuel | Cumul an 1 |
| --- | --- | --- |
| Charges dev (Mith, étalées 6 mois) | ~2 500 € | 25 000 € |
| Infra + APIs | ~800 € | 9 600 € |
| Com (freelance) | ~2 500 € | 30 000 € |
| Total charges | ~5 800 € | ~65 000 € |
| Marge Yanis incluse (17%) | ~900 € | ~11 000 € |
| → Break-even (scénario modéré 200€/client) | ~30 clients | ~mois 8–10 |

# 6.  Agences de Développement PropTech à Contacter

Pour préparer la transition Option 2 → Option 3, voici les agences à solliciter en priorité pour des devis.

| Agence | Spécialité | Fourchette | Lien |
| --- | --- | --- | --- |
| Elano | SaaS MVP en 3 semaines, startups levées 1M€+ | 15 000–40 000 € | elano.io |
| Drakkar.io | SaaS sur-mesure, expertise produit | 30 000–80 000 € | drakkar.io |
| Digital Unicorn | MVP startups, full-stack | 20 000–50 000 € | digitalunicorn.fr |
| Belighted | PropTech & SaaS, top 10 EU | 40 000–100 000 € | belighted.com |
| Polara Studio | SaaS sur-mesure, dev + design | 25 000–70 000 € | polarastudio.fr |

# 7.  Questions Stratégiques à Résoudre

## 🔴  Blocantes immédiates

- Quel est l’orthographe exact du partenaire « Ubilis » ? (site web ? contact ?)

- Mith est-il disponible et intéressé ? Quel est son TJM ou son forfait pour une V1 ?

- Le client a-t-il un budget défini en tête ? (fourchette 20–35k ou plus ?)

- Quelle est la cible principale : agents immobiliers B2B, ou grand public B2C ?

## 🟡  Importantes à clarifier sous 15 jours

- Comment le client veut-il monétiser : abonnement mensuel, commission, freemium ?

- Y a-t-il un partenariat de flux de données déjà négocié ou faut-il tout sourcer ?

- Le projet est-il déposé (marque, nom de domaine) ?

- Quel est l’horizon d’investissement du client avant rentabilité attendue ?

## 🟢  Pour construire la roadmap V1 avec Mith

- Quelles fonctionnalités sont indispensables au lancement vs. post-lancement ?

- Login / espace utilisateur requis dès la V1 ou simple consultation ?

- L’IA de recherche : prompt libre ou filtres guidés par IA ?

- Carte interactive : obligatoire en V1 ou livrable en V1.5 ?

# 8.  Plan d’Action — Prochaines Étapes

| # | Deadline | Action | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cette semaine | Confirmer le nom exact du partenaire « Ubilis » avec le client | Yanis |
| 2 | Cette semaine | Contacter Mith — disponibilité, tarif, intérêt pour la V1 | Yanis |
| 3 | Semaine 2 | Faire un devis préliminaire Mith → présenter au client avec marge | Yanis + Mith |
| 4 | Semaine 2 | Tester l’API MoteurImmo (gratuit) — valider la qualité des annonces | Yanis / Mith |
| 5 | Semaine 3 | Envoyer demandes de devis à 3 agences dev (Elano, Drakkar, Polara) | Yanis |
| 6 | Semaine 3 | Définir le modèle de monétisation avec le client | Yanis + Client |
| 7 | Semaine 4 | Présenter roadmap V1 complète + budget définitif | Yanis |

⭐ Recommandation finale — Stratégie en 2 temps TEMPS 1 — Option 2 : Mith développe la V1 (6–10 semaines, 12–25k€). Yanis gère le projet et prend 15–20% de marge. L’objectif est de valider le marché avec de vrais utilisateurs au moindre risque financier. TEMPS 2 — Option 3 : Dès que le produit a de la traction (mois 5–6), Yanis apporte des devis d’agences avec sa marge intégrée. Le client est déjà fidélisé et la valorisation est bien meilleure pour lever ou vendre.

Sources : BureauxLocaux.com — MoteurImmo.fr — Fluximmo.com — Yanport.com — Melo.io — Elano.io — Drakkar.io — Polara Studio — PropTech France 2024 (BPIFrance)